AI 电商数据中台 MVP 项目设计方案

一、项目概述

1.1 项目名称

AI Commerce Hub——基于 Python 的 AI 电商数据中台。

1.2 项目目标

开发一个面向电商运营场景的数据中台 MVP，实现电商数据导入、清洗、存储、指标计算、经营数据可视化以及 AI 运营分析等功能。

第一阶段以 CSV、Excel 模拟数据作为数据来源，不依赖真实电商平台授权接口。通过接入大模型 API 和 LangGraph，将传统数据分析与 AI Agent 结合，实现从数据采集、分析到运营建议生成的完整流程。

1.3 项目定位

本项目不仅是一个电商数据可视化系统，还需要具备基础的数据治理能力和 AI 辅助运营能力。

核心目标包括：

统一管理商品、订单、流量和库存数据。

自动计算销售额、订单量、客单价、转化率和毛利率等指标。

通过可视化仪表盘展示经营情况。

使用 AI 分析经营数据，识别潜在问题并生成运营建议。

通过 LangGraph 实现多步骤 Agent 工作流。

为后续接入真实电商平台 API 和自动化运营任务预留扩展能力。

二、MVP 核心功能

2.1 数据导入与治理

支持上传 CSV、Excel 文件，实现以下功能：

文件读取和字段映射。

数据类型转换。

缺失值检查。

重复记录检测。

日期、金额和数量格式校验。

数据导入结果统计。

错误数据提示。

清洗后的数据写入数据库。

2.2 经营数据大屏

展示以下核心指标：

总销售额。

订单数量。

访客数量。

转化率。

客单价。

毛利额与毛利率。

每日销售趋势。

不同渠道的销售额占比。

热销商品排行榜。

支持日期范围筛选、渠道筛选和商品类别筛选。

2.3 商品经营分析

围绕商品维度开展分析，包括：

商品销量排名。

商品销售额排名。

商品毛利率分析。

低销量商品识别。

库存不足预警。

退货率分析。

商品经营表现对比。

2.4 AI 运营助手

用户可以使用自然语言提出问题，例如：

昨天销售额为什么下降？

哪些商品值得重点推广？

哪些商品存在库存不足风险？

哪些商品销售额高但毛利率低？

本周应该优先优化哪些商品？

请根据当前经营数据生成明日运营计划。

系统需要先查询数据库或调用 Python 分析工具，获取真实指标，再让大模型生成分析报告。

AI 输出内容包括：

核心结论。

数据依据。

潜在原因。

建议采取的措施。

建议执行的优先级。

后续需要补充的数据。

第一版只生成分析结果和运营建议，不直接修改商品价格、库存或广告投放设置。

三、技术栈设计

3.1 编程语言

Python 作为主要开发语言，负责数据处理、数据库操作、业务逻辑、AI 调用和 Agent 编排。

3.2 前端与可视化

Streamlit：快速构建网页界面和多页面管理系统。

Plotly：构建销售趋势图、渠道对比图和商品排行榜。

Pandas：负责数据清洗、统计计算和数据转换。

第一版不需要独立开发 React 前端。

3.3 数据库

第一阶段使用 SQLite，降低开发和配置难度。

第二阶段根据并发量和部署需求迁移至 PostgreSQL。

数据库访问采用 SQLAlchemy，方便后续调整数据库类型。

3.4 AI 与 Agent

大模型 API：负责理解问题、解释指标和生成运营建议。

LangChain：用于组织模型调用、提示词和工具接口。

LangGraph：用于编排多步骤 Agent 工作流。

Pydantic：用于校验模型返回的结构化数据。

第一阶段先实现基本的模型 API 调用；当数据查询、分析和报告生成流程稳定后，再接入 LangGraph。

3.5 测试与部署

pytest：测试数据处理和经营指标计算。

python-dotenv：管理环境变量。

Git：进行版本管理。

GitHub：存放源代码和项目文档。

Docker Compose：后续用于统一管理应用和 PostgreSQL 等服务。

四、系统总体架构

系统分为五个主要层次。

4.1 数据源层

第一阶段的数据来源包括：

模拟订单 CSV。

模拟商品 Excel。

每日流量数据。

商品库存数据。

后续接入的电商平台 API。

后续接入的 ERP、CRM 和仓储系统。

4.2 数据处理层

负责完成：

数据读取。

字段映射。

数据清洗。

格式校验。

重复数据处理。

数据标准化。

数据写入。

4.3 数据存储层

使用 SQLite 保存商品、订单、订单明细、流量、库存、导入记录和 AI 分析报告。

原始文件可以保留在独立目录中，以便追踪数据来源和排查错误。

4.4 数据分析层

使用 SQL 和 Pandas 计算经营指标，并向前端及 AI Agent 提供统一的数据查询接口。

核心原则是：数值计算由程序完成，大模型负责解释数据和提出建议。

4.5 AI 应用层

AI 应用层包括：

经营分析助手。

商品优化助手。

库存预警助手。

运营计划生成器。

多步骤 AI Agent 工作流。

五、数据库设计

第一版至少设计以下六张表。

5.1 products：商品表

主要字段：

product_id：商品唯一标识。

name：商品名称。

category：商品类别。

cost_price：单位成本。

sale_price：商品售价。

created_at：创建时间。

5.2 orders：订单主表

主要字段：

order_id：订单唯一标识。

order_date：下单或支付时间，需明确统计口径。

channel：销售渠道。

status：订单状态。

total_amount：订单金额。

refund_amount：退款金额。

5.3 order_items：订单明细表

主要字段：

id：明细记录 ID。

order_id：订单 ID。

product_id：商品 ID。

quantity：商品数量。

unit_price：成交单价。

cost_price：对应成本单价。

5.4 traffic_daily：每日流量表

主要字段：

date：统计日期。

channel：流量渠道。

visitors：访客数量。

product_id：可选的商品 ID。

5.5 inventory：库存表

主要字段：

product_id：商品 ID。

stock_quantity：当前库存。

updated_at：库存更新时间。

5.6 import_jobs：数据导入记录表

主要字段：

job_id：导入任务 ID。

filename：文件名。

imported_at：导入时间。

success_count：成功记录数。

failed_count：失败记录数。

status：导入状态。

error_message：错误信息。

此外，可以建立 ai_reports 表保存 AI 报告的生成时间、分析范围、指标快照和报告内容。

六、核心经营指标设计

6.1 销售额

根据统一的订单状态、支付时间和退款规则计算销售额。

必须明确采用支付金额、退款后净销售额还是其他统计口径，不能混用。

6.2 订单量

统计符合业务口径的去重订单数量。

6.3 客单价

客单价 = 销售额 ÷ 订单量。

6.4 转化率

转化率 = 成交人数或订单数 ÷ 对应口径的访客数。

必须保证分子和分母的统计范围一致。

6.5 毛利额

毛利额 = 净销售收入 − 对应销售成本。

第一版可以暂不计算复杂的平台佣金、物流、广告和其他运营费用，但需要明确这时得到的是简化毛利，而不是最终净利润。

6.6 毛利率

毛利率 = 毛利额 ÷ 净销售收入。

当净销售收入为零时，需要处理除零情况。

6.7 库存预警

当库存低于设定阈值，或按照近期销量估算即将售罄时，生成库存风险提示。

七、AI Agent 工作流设计

7.1 用户输入

用户通过网页输入自然语言问题，例如：

“为什么昨天的销售额下降了？请分析原因并给出改进建议。”

7.2 意图识别

模型识别问题中的时间范围、渠道、商品类别和分析目标。

7.3 数据查询

调用受控的 Python 工具或预先编写的 SQL 查询，获取对应时间段的销售额、订单量、访客量和转化率等指标。

7.4 指标计算

由 SQL 或 Pandas 完成同比、环比、变化率和商品表现对比等计算。

7.5 原因分析

根据指标变化寻找可能的影响因素。

如果缺少流量来源、广告费用或竞争对手数据，系统必须明确说明证据不足，不能直接断言具体原因。

7.6 生成报告

大模型根据查询结果生成结构化报告，包括：

经营情况总结。

关键指标变化。

数据支持的判断。

可能原因及其可信程度。

运营优化建议。

建议执行优先级。

7.7 人工确认

用户检查 AI 生成的建议，决定是否执行。

后续可以增加任务创建、定时报告和人工审批功能。

八、项目目录结构

ai-commerce-hub/

├── app.py

├── pages/

│   ├── 1_经营大屏.py

│   ├── 2_商品分析.py

│   ├── 3_数据导入.py

│   └── 4_AI运营助手.py

├── src/

│   ├── data/

│   │   ├── importer.py

│   │   ├── cleaner.py

│   │   └── validator.py

│   ├── database/

│   │   ├── db.py

│   │   ├── models.py

│   │   └── repository.py

│   ├── analytics/

│   │   ├── metrics.py

│   │   └── product_analysis.py

│   ├── agent/

│   │   ├── tools.py

│   │   ├── prompts.py

│   │   └── workflow.py

│   └── services/

│       └── report_service.py

├── data/

│   └── sample/

├── tests/

│   ├── test_metrics.py

│   └── test_importer.py

├── .env.example

├── requirements.txt

└── README.md

第一阶段可以先实现 app.py、数据导入、数据库连接和指标计算，不必一次性写完全部模块。

九、开发实施计划

第一阶段：数据准备

学习 Pandas 和 CSV、Excel 处理，创建模拟商品、订单和流量数据。

交付成果：能够读取并清洗电商数据的 Python 脚本。

第二阶段：数据库与指标计算

创建 SQLite 数据库和核心数据表，完成数据保存、查询和经营指标计算。

交付成果：可以查询和计算销售额、订单量、客单价等指标的数据服务。

第三阶段：可视化仪表盘

使用 Streamlit 和 Plotly 实现指标卡、销售趋势、渠道对比和商品排行榜。

交付成果：可运行的经营数据大屏。

第四阶段：接入大模型

成功调用大模型 API，将经过计算的指标传递给模型，让模型生成经营分析报告。

交付成果：能够解释经营数据的 AI 助手。

第五阶段：构建 Agent

使用 LangGraph 组织意图识别、数据查询、分析和报告生成流程，并为异常情况设计处理逻辑。

交付成果：能够调用数据工具并完成多步骤分析任务的 Agent。

第六阶段：测试与项目展示

使用 pytest 验证指标计算、文件导入和异常处理；补充 README、架构图和运行说明。

交付成果：可演示、可维护、适合求职展示的完整 MVP。

以上时间安排应根据个人学习进度调整，不以快速堆砌功能为目标。

十、第一版开发原则

先使用模拟数据，不急于接入真实电商平台。

先完成数据处理和经营指标计算，再开发 AI 分析。

所有关键指标必须由程序计算，不能依赖大模型猜测。

第一版采用模块化单体架构，不提前引入微服务。

暂不开展模型微调，优先验证 Prompt、数据质量和 Agent 工作流。

所有 AI 建议都要有数据依据，并明确不确定性。

对价格修改、广告投放和其他有实际影响的操作保留人工审批。

每完成一个模块，都要能够单独运行和测试。

十一、项目验收标准

MVP 完成后，应当达到以下标准：

能够导入符合模板的 CSV 或 Excel 文件。

能够识别常见的数据格式错误和重复记录。

能够将数据写入 SQLite 数据库。

能够正确计算核心经营指标。

能够展示经营趋势、渠道表现和商品排行。

能够通过自然语言提出经营分析问题。

AI 能够调用数据工具，而不是凭空生成经营数字。

能够生成包含数据依据和建议措施的运营报告。

能够处理数据不足、API 调用失败和异常文件等情况。

具备完整的项目说明、安装步骤和演示数据。

十二、项目后续扩展方向

当 MVP 稳定运行后，可以逐步增加：

PostgreSQL 数据库与多用户访问。

FastAPI 后端接口。

真实电商平台 API 接入。

定时数据同步与自动生成日报。

库存预警和异常销售检测。

RAG 知识库，用于查询商品资料和运营规则。

LangGraph 多 Agent 协作。

广告费用、退款、物流和平台佣金分析。

运营任务管理与人工审批。

模型评估、运行日志和成本监控。

最终目标是形成一个从数据接入、治理、计算到 AI 运营决策的完整系统，而不是单纯的图表展示页面。

十三、项目总结

本项目以 Python 为核心，采用 Streamlit、Pandas、SQLite、Plotly、SQLAlchemy 和大模型 API 等技术，逐步构建 AI 电商数据中台。

开发顺序是：数据导入与清洗 → 数据库存储 → 经营指标计算 → 可视化大屏 → AI 数据分析 → LangGraph Agent 工作流 → 自动化运营扩展。

第一版重点在于完成一条真实可运行的业务闭环，并确保数据计算准确、AI 分析有据可依、系统结构清晰且易于扩展。

这一项目可以用于学习 Python 数据处理、数据库设计、数据分析、LLM 应用开发和 AI Agent 工程，也可以作为后续求职时的综合项目案例。